RESPUESTA 1.-

PRODUCT BACKLOG

| Sprint | Código Historia de usuario | Descripción Historia de usuario | Prioridad | Tiempo (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer | H1 | Index | 1 | 3 |
|  | H2 | REGISTRO DE USUARIOS | 1 | 3 |
|  | H3 | Log in | 1 | 4 |
| segundo | H4 | Compra o Reserva | 2 | 6 |
|  | H5 | Actualización de salidas | 2 | 6 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  |  |  | 22 |

SPRINT PLANNING

PRIMER SPRINT BACKLOG

| Código Historia de usuario | Descripción Historia de usuario | Tiempo (días) | Inicio | Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Index | 3 | 11/06/25 | 13/06/2025 |
| H2 | REGISTRO DE USUARIOS | 3 | 16/06/2025 | 18/06/2025 |
| H3 | Log in | 4 | 19/06/2025 | 24/06/2025 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  | 10 |  |  |

SEGUNDO SPRINT BACKLOG

| Código Historia de usuario | Descripción Historia de usuario | Tiempo (días) | Inicio | Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H4 | Compra o Reserva | 6 | 25/06/2025 | 02/07/2025 |
| H5 | Actualización de salidas | 6 | 03/07/2025 | 11/07/2025 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  | 12 |  |  |

RESPUESTA 2.- La opción c) Planeación, Ejecución, Cierre y control

RESPUESTA 3.-

Pruebas funcionales

1.-

Pruebas no funcionales

1.-

RESPUESTA 4.- Estaría incorrecta, ya que el plazo de un SPRINT debe estar entre dos a cuatro semanas y como tal en la tabla podemos ver que el primer SPRINT tomaría más tiempo del normado y el segundo SPRINT toma menos tiempo.

RESPUESTA 5.-

Se tendría que realizar una prueba de integridad del sistema

RESPUESTA 6.-

ROLES.-

PROYECT OWNER: Patricia Sirpa Aquice

SCRUM MANEGER: Erick Martin Geppert Sagarnaga

TEAM: Erwin, Bladimir, Fidel, Gabriel

HISTORIAS DE USUARIO

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: 1 | Usuario: Cliente. |
| Nombre Historia: Index |  |
| Prioridad en Negocio: 1 | Riesgo en Desarrollo: media |
| Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 |
| Programador Responsable: Bladimir Persona |  |
| Descripción: Pagina WEB de inicio que muestre ofertas, publicidad y destinos de la empresa. |  |
| Observaciones: |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: 2 | Usuario: Cliente. |
| Nombre Historia: REGISTRO DE USUARIOS |  |
| Prioridad en Negocio: 1 | Riesgo en Desarrollo: media |
| Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 |
| Programador Responsable: Erwin Limachi |  |
| Descripción: Plataforma de registro para que los clientes puedan registrarse como clientes. |  |
| Observaciones: Debe incluir nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, carnet, usuario, contraseña y fotografía para verificar que es mayor de edad. Se debe añadir la opción de que el cliente ya registre una forma de pago pre-establecida para otras ocasiones. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: 3 | Usuario: Cliente. |
| Nombre Historia: Log in |  |
| Prioridad en Negocio: 1 | Riesgo en Desarrollo: baja |
| Puntos estimados: 1 | Iteración asignada: 1 |
| Programador Responsable: Fidel Delgadillo |  |
| Descripción: Solicitar usuario y contraseña para permitir el acceso al sistema. |  |
| Observaciones: |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: 4 | Usuario: Cliente |
| Nombre Historia: Compra o Reserva. |  |
| Prioridad en Negocio: 2 | Riesgo en Desarrollo: |
| Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 2 |
| Programador Responsable: Gabriel Castillo |  |
| Descripción: Plataforma para realizar la compra y directa o reserva temporal de un viaje. |  |
| Observaciones: Reserva de fecha y horarios dependiendo el destino. Categoría de bus Número de Pasajeros. Número de asientos. Generación de forma de pago Opción a reservarlo. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: 5 | Usuario: Encargado |
| Nombre Historia: Actualización de salidas |  |
| Prioridad en Negocio: 2 | Riesgo en Desarrollo: medio |
| Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 2 |
| Programador Responsable: Erick Geppert |  |
| Descripción: El encargado de la empresa debe actualizar la información de la plataforma. |  |
| Observaciones: Debe poder añadir, modificar o borrar los registros de los días y horas de salida de los buses, asignar las categorías habilitadas por temporada, el costo de cada pasaje. |  |